月潭湖旅游集散中心区域绿化工程劳务招标（二次）

招标文件

招标编号：HPJTHS-2020-005-2

招标单位：黄山市市政园林有限公司休宁县分公司（盖章）

代理单位：合普项目管理咨询集团有限公司（盖章）

二0二0年三月

## 目  录

- 招标公告………………………………………………….3

- 投标人须知…………………………………………………5

- 评标办法…………………………………………………….10

- 投标文件格式………………………………………………11

第一章、招标公告

一、招标条件

月潭湖旅游集散中心绿化工程由黄山市市政园林有限公司休宁县分公司中标实施，并已具备发包条件，现对该项目的绿化工程施工劳务队伍进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1建设地点：黄山市休宁县陈霞乡

2.2主要施工内容：按图纸、清单、签证等全部施工内容进行劳务施工。

2.3计划工期：60天（按甲方开工时间为准）。

2.4招标范围：本项目的劳务工程招标。

2.5质量标准：国家质量验收规范的合格标准，质量保证期为：二年。苗木供货时施工方必须派人现场负责苗木接收，若质保期内苗木死亡，由施工方承担相对应的责任（从质保金中扣除死亡苗木90%的费用）

2.6本项目控制价：101万元。

2.7本项目是否经过标前审计：否;

2.8项目性质：工程类;

三、投标人资格要求

3.1投标人须具备市政公用施工总承包三级（含以上级）资质或投标人必须是独立法人，营业执照包含劳务施工范围，投标人须提供近三年绿化工程或者绿化劳务施工业绩（提供合同复印件并加盖公章）；

3.2如果参加开标会的不是法人代表，其委托代理人须持有《法人代表委托书》，并附身份证证明（复印件加盖公章）

3.3投标人近一年无重大质量和安全事故发生，无拖欠农民工工资，在所承担的建设工程中无违规、违纪、违法记录（自行提供承诺）。

3.4本次招标不接受联合体投标。

3.5其他：投标人须承诺对本项目工程图纸资料保密，不得泄漏，违者对此造成的后果承担法律责任。

四、招标文件的获取

4.1招标文件发布时间：自招标公告发布之日至2020年4月2日15时00分；

4.2获取渠道：潜在投标人均可在市城投集团网站、市政园林公司网站下载招标文件或携带单位介绍信、营业执照到合普项目管理咨询集团有限公司（休宁县横江路12号顾家门业二楼）报名并领取招标文件。（备注：所有资料报名时须提供复印件加盖单位公章，网站下载报名资料的投标人开标当天须将报名资料递交给代理机构）。

五、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间为2020年4月2日15时00分，地点为屯溪区北海路20号黄山市市政园林有限公司。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、投标保证金

1、金额：20000元整。请于2020年4月2日10:00时前（以到账时间为准）从投标人账户以电汇或银行转账方式汇入（特别提示：若本项目非首次发布采购公告，无论供应商是否首次参加本项目投标，均需按本次规定的保证金缴纳账号缴纳）。

2、投标保证金缴纳账户：

黄山市市政园林有限公司休宁县分公司

帐号：34050169720800000548

开户行：中国建设银行股份有限公司休宁支行

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在黄山城投集团有限公司网、黄山市市政园林有限公司网站发布。

八、联系方式

招标人：黄山市市政园林有限公司休宁县分公司

地  址：黄山市休宁县

联系人：罗女士   电话：0559-2326016

代理单位：合普项目管理咨询集团有限公司

联系人：冯女士   电话：0559-7523737

八、监督

监督部门：黄山城投集团有限公司

黄山市市政园林有限公司休宁县分公司

2020年3月25日

第二章、投标人须知

一、投标文件的编制与原则

1、本招标文件、工程量清单（概算）、自行现场勘察等书面材料。

2、工程造价编制依据：

（1）根据现场实际情况进行测量。

（2）投标人自行现场勘察施工现状，进行合理评估。

（3）其它未尽事宜详见招标文件及工程量清单（概算）。

3、乙方不得将本工程转包其他人施工，否则甲方有权终止合同。所造成的一切后果由乙方承担。

4、其他投标人须承诺：

（1）若我公司中标自愿接受招标人或本项目监督部门中标约谈等其他事宜。

（2）施工期间协调相关单位和自行处理可能出现的干扰，保证顺利施工，不耽误工期。

（3）投标人应做好施工现场的文明施工工作，施工现场按招标人要求进行施工并自行处理与各相关部门的协调工作，中标单位自行解决施工用水、用电、进出场交通、周边关系协调等问题。

（4）投标人必须确保施工安全，因施工管理不善而造成的一切事故，投标人承担全部责任。

（5）中标后：①如招标人发现施工质量低劣，施工进度滞后，以至于无法按时按质完工，招标人第一次书面警告后三天内无大的改观时，招标人有权终止合同，并没收投标人的保证金，所造成的损失由投标人承担；②投标人必须承诺按月全额支付农民工工资，决不拖欠、克扣农民工工资；③该工程至少有两个具体现场施工管理负责人，并劳务人数满足招标人要求（包括抢工期临时增加人数）。

5、履约担保的形式：投标保证金转为履约保证金（项目竣工验收后，30日内退还）

二、项目概述

1、项目名称：月潭湖旅游集散中心区域绿化工程劳务招标

2、建设地点：黄山市休宁县陈霞乡。

3、施工内容：按图纸、清单、签证等全部施工内容进行劳务施工。

三、工程发包方式及要求

1、本项目除甲供材除外（甲供材详见清单)，包工、包辅料、包组织施工、包质量、包工期、包安全、包资料、包交验工、包文明施工、包环境保护等一切施工。

2、本工程的最高投标限价为101万元，投标人的投标报价采用全费用综合单价，投标人清单子目每项全费用总和单价报价均不得超过招标人设置的综合单价。注：全费用单价含子项中的人工、辅材、机械、利润、风险费、税金、措施费（含材料运输费、二次搬运费、垃圾清运费、垂直运输费、脚手架费用、安全文明施工费、扬尘费等）等一切费用均计入全费用单价包干使用，结算不得调整，不另计算。

苗木卸货由劳务单位负责，费用均包含在投标总价中。

3、工程款的结算与支付：

（1）结算方式：按现场测量双方确认的工程量进行结算，最终以审计为准。有单价的按照投标单价进行结算，无单价的参照审计单价按中标下浮比例（投标人中标价和控制价相比）同比下浮进行结算，付款时中标人需提供增值税专票。

（2）付款方式：按甲方与本工程业主付款比例同比例支付，支付前须提交实际发生的工程量清单及相关资料。工程进度款每月支付已完成工程量初审价款的60%，竣工验收合格后付至合同价的75%，审计结束后支付至核定价的90%，余款10%作为质保金。质保金分两次支付，质保期满一年后付至质保金的50%，质保期满两年后全部付清（无息）。

4、工程质量：国家质量验收规范的合格标准，质量保证期为：二年。苗木供货时施工方必须派人现场负责苗木接收工作，若质保期内苗木死亡，由施工方承担相对应的责任（从质保金中扣除死亡苗木90%的费用）。

5、施工工期：60天（按甲方开工时间为准）。

6、投标人应在开标会截止时间前，认真对现场进行勘探，对建设工程的地理位置，施工现场情况和影响施工的因素及困难进行周密的查勘和研究，作出自已的判断结论和估价，招标人可指定专人负责引导介绍。中标人签定合同时和施工过程中，不得以不完全了解现场、二次运输、天气情况、市场因素等一切风险因素为由提出增加工程造价，并同时考虑好投标人应负责在施工过程中各方协调工作。

7、文明施工:合同当事人对文明施工的要求：执行安徽省及黄山市文明施工、建筑施工扬尘污染防治相关规定，施工期间做好防护措施，减少扰民，并符合文明施工的要求，有需要时，承办人按规定办理相关手续。

四、投标费用

本项目专家评委费暂定3000元（按实支付，多退少补），代理服务费3000元，开标后由中标人向招标代理支付此费用。不论投标结果如何，投标人参加本次招标活动发生的一切费用全部自理。

五、投标保证金及农民工保证金：

投标保证金及农民工保证金的缴纳形式：转账或电汇。贰万元整（小写20000.00元）；在 2020年4月2日10：00时前由投标人基本账户（不含结算卡）汇入（以到账时间为准）指定账户。

黄山市市政园林有限公司休宁县分公司

帐号：34050169720800000548

开户行：中国建设银行股份有限公司休宁支行

六、投标须知

1、投标人出席有关招标会议人员应是本单位法定代表人或由法定代表人授权委托的代理人参加，并应出示法人代表证书或授权委托书和居民身份证。

2、投标人领取招标文件（招标书等）后应认真阅读和按要求编制投标书。因投标人阅读文件不仔细等原因而导致中标后发生的一切后果和风险均自负。

3、投标文件一般应当包括以下内容及要求：

（1）标函

①投标函、投标承诺书；

②有效的营业执照；

③法定代表人身份证明；

④授权委托书；

（2）商务标：全费用综合单价投标报价书；

4、标书应装订成册，标函、商务标一起装订成册，各投标人应报正本一份，副本一份，并明确标明“正本”和“副本”，“正本”和“副本”不一致时以“正本”为准。投标文件并应密封封口处必须加盖投标单位公章，密封袋上应写明：

招标人：黄山市市政园林有限公司休宁县分公司

工程名称：月潭湖旅游集散中心区域绿化工程劳务招标投标文件

备注：在开标前不得开封

5、投标有效期：30天。

六、发生以下几条之一者，均为无效标

1、投标书未加盖法人单位公章和法定代表人印章的；

2、投标书逾期送达的；

3、正式开标时，法人代表或委托人未到场，或到场但法人代表证书或委托书、身份证未带的；

4、投标期间弄虚作假或扰乱会场秩序经劝阻仍无理取闹的；

5、投标文件内容不全，字迹模糊难以辨认或未按规定格式填写的。

七、开标程序

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人代表是否到场。

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

（3）检查投标文件的密封情况。

（4）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（5）进入评审阶段（注：标函标评审不通过的投标单位，不进入商务标评审。）。

（6）公布评审结果。

七、评标、定标办法

1、坚持公开、公平、公正和平等竞争、择优的原则。

2、专家评委为3人及以上的单数。

3、至投标截止时间，若投标单位不足3家，本次招标作流标处理。

4、评标办法：详见第三章

5、中标公示：中标公示期为公示发布次日起3个工作日，在黄山城投集团有限公司及黄山市市政园林有限公司网站公示。

八、其它事项

1、中标人接到通知书后2天内应签订施工承包合同，中标人不得以任何形式或任何理由更改招标文件及条款内容，也不得以任何借口或方式转包工程等。由于中标人原因未按期签订合同或违背上述规定的，取消其中标资格并没收投标保证金。

2、合同签订后立即生效，本投标文件为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

九、本招标文件解释权属黄山市市政园林有限公司休宁县分公司所有。

## 第三章、评标办法

为了进一步规范招标投标活动，公开、公平、公正评标、定标，根据有关规定，结合我区实际，特制订本评标方法。

一、评标委员会

第一条  评标委员会由招标人或代理单位组建，评标委员会成员名单于开标前确定，由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人及以上单数，招标人代表不得超过评标委员的1/3，并在中标结果确定前予以保密。

第二条  评标委员会成员应客观、公正地对投标人的投标书进行评价，不得透露与评标有关的一切情况，不得袒护投标人任何一方。评标时应自觉关闭通讯工具。

二、标书规定

第三条  评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行分别评审比较，有下列情况之一的，应视为无效标：

1、评标委员会在评标过程中发现投标人以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；

2、投标文件对招标文件提出的所有实质性要求和条件未能作出响应的；

3、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

4、投标报价不得高于最高限价

第四条：合格的投标人

（一）投标书密封完好；

（二）投标书中的投标文件加盖投标人单位印章和法定代表人印章；投标人委托代理人的必须有合法有效的委托书（原件）；

（三）按照招标文件要求编制投标书，要求字迹清楚，有实质性修改的应加盖公章；

（四）投标文件按时送达且投标人应参加开标会议；

三、评标办法

第五条 报价书符合性评审

1、本工程的最高投标限价为101万元，投标人的投标报价不得超出最高投标限价。否则视为无效投标。

2、投标人清单子目每项全费用总和单价报价均不得超过招标人设置的综合单价。

第六条 投标总价评审及中标价确定

1、投标文件满足招标文件要求的情况下，由总价最低合理报价者为第一中标候选人，次低报价者为第二中标候选人；再次低价报价者为第三中标候选人。

2、排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

投标文件格式

（项目名称）

投

标

文

件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签章）

年月日

- 目录

一、标函

1、投标函、投标承诺书。

2、营业执照

3、法定代表人身份证明

4、授权委托书

5、投标保证金（安全、质量、农民工保证金）复印件

二、商务标：全费用综合单价投标报价书

#### 投标函

致：（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以商务标报价函中的报价，工期按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         （¥）注：本招标人库内劳务公司已交过保证金不需要填写。

5．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标公告3.3 条规定的任何一种情形。

7.（其他补充说明）。

法定代表人：（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

### 投标承诺书

（招标人）：

我公司自愿参加项目的投标，秉承招投标公平公正和诚实守信原则，现郑重承诺：

1.我公司近一年无重大质量和安全事故发生，无拖欠农民工工资，在所承担的建设工程中无违规、违纪、违法记录。

2、若我公司中标自愿接受招标人或本项目监督部门中标约谈等其他事宜。

3、不存在违反（不符合）信誉要求（招标公告）的任一情形。

4、施工期间协调相关单位和自行处理可能出现的干扰，保证顺利施工，不耽误工期。

5、做好施工现场的文明施工工作，施工现场按招标人要求进行施工并自行处理与各相关部门的协调工作，中标单位自行解决施工用水、用电、进出场交通、周边关系协调等问题。

6、确保施工安全，因施工管理不善而造成的一切事故，我公司承担全部责任。

7、中标后：①、如招标人发现施工质量低劣，施工进度滞后，以至于无法按时按质完工，招标人第一次书面警告后三天内无大的改观时，招标人有权终止合同，并没收我公司的履约保证金，所造成的损失由我公司承担；②、该工程我公司按月全额支付农民工工资，决不拖欠、克扣农民工工资；③、该工程至少有两个或以上具体现场施工管理负责人，并劳务人数满足招标人要求（包括抢工期临时增加人数）。

8、我单位投标文件中所提供的相关材料扫描件与原件一致，均为本单位真实拥有，无任何伪造、修改和虚假成份。

特此承诺。

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年月日

#### 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

#### 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签章）

身份证号码：

年月日

| 委托代理人身份证正面电子扫描件 | 委托代理人身份证反面电子扫描件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面电子扫描件 | 法定代表人身份证反面电子扫描件 |

#### 商务标